Проект

Приложение

к постановлению администрации Доволенского

муниципального округа Новосибирской области                                                                                                                                                                                 от --. ---.2025 № -- -па

- ПАСПОРТ

муниципальной программы

Доволенского муниципального округа Новосибирской области

«Комплексное развитие сельских территорий Доволенского муниципального округа»

(наименование муниципальной программы (Подпрограммы))

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в Доволенском муниципальном округе Новосибирской области» (далее – Муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Основные разработчики муниципальной программы | Управление строительства, архитектуры, коммунального и дорожного хозяйства администрации Доволенского муниципального округа Новосибирской области; Управление экономического развития администрации Доволенского муниципального округа Новосибирской области |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация Доволенского муниципального округа Новосибирской области |
| Руководитель Программы | Первый заместитель главы администрации Доволенского муниципального округа Новосибирской области |
| Исполнители основных мероприятий муниципальной программы | Управление сельского хозяйства; управление строительства, коммунального и дорожного хозяйства; отдел социальной защиты населения; отдел культуры, отдел по делам молодёжи, физической культуре и спорту; управление экономического развития администрации Доволенского муниципального округа Новосибирской области; МКУ "Управление образования Доволенского округа Новосибирской области" (совместно с подведомственными учреждениями); МКУК "Культурно-досуговый центр Доволенского округа Новосибирской области" (совместно с подведомственными учреждениями); МКУ "Центр материально-технического и информационного обеспечения Доволенского округа"; организации агропромышленного комплекса независимо от организационно-правовой формы; крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство. |
| Цель муниципальной программы | Цель муниципальной программы- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности Доволенского муниципального округа Новосибирской области. |
| Задачи муниципальной программы | Для достижения цели муниципальной программы необходимо решить следующие задачи: - Содействие в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем. - Создание условий для повышения обеспеченности сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными кадрами. - Формирование современного облика сельских территорий. |
| Сроки(этапы) реализации программы | 2026-2028 годы (в течение 3 лет) |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Объём финансирования за весь период реализации Муниципальной программы, составляет – 4549,53175 тыс. руб., <*> в том числе: 2026 год – 1966,03175 тыс. руб.; 2027 год – 2583,50 тыс. руб.; 2028 год – 0,00 тыс. руб. Из них: За счет средств федерального бюджета 100,13175 тыс. руб., в том числе: 2026 год – 100,13175 тыс. руб.; 2027 год – 0,00 тыс. руб.; 2028 год – 0,00 тыс. руб. За счет средств областного бюджета Новосибирской области (далее - областной бюджет) – 4449,40 тыс. руб., в том числе: 2026 год – 1865,900 тыс. руб.; 2027 год – 2583,500 тыс. руб.; 2028 год – 0,00 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств местного бюджета – 0,00 тыс. руб., в том числе: 2026 год – 0,00 тыс. руб.; 2027 год – 0,00 тыс. руб.; 2028 год – 0,00 тыс. руб. Объем финансирования за счет внебюджетных источников – 0,00 тыс. руб., в том числе: 2026 год – 0, 00 тыс. руб.; 2027 год – 0, 00 тыс. руб.; 2028 год – 0,00 тыс. руб. <*> объем финансирования муниципальной программы ежегодно уточняется при формировании бюджета Доволенского муниципального округа Новосибирской области на соответствующий финансовый год и плановый период. |
| Основные целевые индикаторы муниципальной программы | Задача 1 мероприятие 1 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности». Для проверки эффективности и достижений цели и задачи 1 муниципальной программы будут применяться следующие целевые индикаторы: - объем жилья для граждан на ввод (приобретение) которого оказана муниципальная поддержка в рамках муниципальной программы в отчетном году; мероприятие 2 «Строительство (приобретение) жилья на сельских территориях, предоставляемого по договору найма жилого помещения гражданам, проживающим на сельских территориях.» Для проверки эффективности и достижений цели и задачи 1 муниципальной программы будут применяться следующие целевые индикаторы: - объем жилья предоставляемого по договору коммерческого найма гражданам, проживающим на сельских территориях в отчетном году; Мероприятие 3: "Реализация проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку". Для проверки эффективности и достижений цели и задачи 1 муниципальной программы будут применяться следующие целевые индикаторы: - количество реализованных проектов по благоустройству площадок под компактную жилищную застройку. Задача 2 Мероприятие 1 «Создание условий для повышения обеспеченности сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными кадрами» Для проверки эффективности и достижений цели и задачи 2 муниципальной программы будут применяться следующие целевые индикаторы: - количество студентов, привлеченных для прохождения производственной практики. Задача 3 Мероприятие 1 «Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий» Для проверки эффективности и достижений цели и задачи 3 муниципальной программы будут применяться следующие целевые индикаторы: - количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий; Мероприятие 2 «Реализация проектов комплексного развития сельских территорий» Для проверки эффективности и достижений цели и задачи 3 муниципальной программы будут применяться следующие целевые индикаторы: - количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Ввод (приобретение) жилья для граждан за период 2026 - 2028 годов составит 0,07 тыс. кв. м. (в рамках программы). Ввод жилья, предоставляемого по договору коммерческого найма за период 2026-2028 года, составит 0,0 тыс. кв. м. Обеспечение эффективной занятости населения и стимулирование притока квалифицированных кадров: Привлечение студентов, обучающиеся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минсельхозу России, сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики ежегодно составит 0 человек. Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий за период 2026-2028 гг. составит 1 единиц. Реализация проектов по комплексному обустройству сельских территорий за период 2026-2028 гг. составит 0 единиц. |

- II. Обоснования необходимости разработки муниципальной программы

В соответствии с планом социально-экономического развития    Доволенского муниципального округа Новосибирской области на 2026-2028 годы одним из приоритетных направлений развития Доволенского муниципального округа Новосибирской области является создание условий для комфортной жизни людей на территории Доволенского муниципального округа Новосибирской области посредством социального, инфраструктурного развития сельских территорий.

Наращивание социально-экономического потенциала сельских территорий, придание этому процессу устойчивости и необратимости является стратегической задачей государственной аграрной политики, что закреплено в Федеральном законе от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства».

В рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» определены цели и задачи, стоящие перед Правительством Российской Федерации на период до 2024 года включительно. Развитие новых технологий и их эффективное внедрение на территории страны будет способствовать созданию привлекательного образа жизни в сельской местности и обеспечит включенность сельского населения в единое социально-экономическое пространство страны.

Создание комфортных условий проживания в сельской местности и комплексное развитие сельских территорий – один из приоритетов органов власти всех уровней. Реализация данного приоритета предполагает формирование комплексной системы доступного образования, здравоохранения, спорта и досуга, наряду с диверсификацией сельской экономики.

Дальнейшее  повышение роли и конкурентоспособности аграрного сектора экономики Доволенского муниципального округа Новосибирской области во многом зависит от повышения уровня и качества жизни на селе, более полного использования имеющихся трудовых ресурсов, привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров и в целом решению проблемы кадрового обеспечения сельскохозяйственной отрасли с учетом неблагоприятных прогнозов на ближайшие годы в отношении демографической ситуации и формирования трудового ресурсного потенциала села в целом по Новосибирской области.

Основными причинами исторически сложившейся неблагоприятной ситуации в комплексном развитии сельских территорий Доволенского муниципального округа Новосибирской области, являются остаточный принцип финансирования развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, высокий уровень затратности комплексного развития сельских территорий в связи с сельского расселения.

Интегральный эффект от негативного социально-экономического развития сельских территорий выражается в сокращении количества сельских населенных пунктов, запустении сельских территорий, выбытии из оборота продуктивных земель сельскохозяйственного назначения.

Сельские территории Доволенского муниципального округа Новосибирской области обладают мощным природным, демографическим, экономическим и историко-культурным потенциалом, который при более полном, рациональном и эффективном использовании может обеспечить устойчивое многоотраслевое развитие, высокий уровень качества жизни и благосостояния сельского населения, однако крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности, слабое развитие транспортной инфраструктуры, обеспеченность и благоустройство жилищного фонда, наличие инженерных коммуникаций, не позволяют реализовать потенциал сельских территорий в полной мере.

В состав Доволенского муниципального округа Новосибирской области входят 27 сельских населенных пунктов.

В социально-экономическом развитии сельских территорий Доволенского муниципального округа Новосибирской области начиная с 2019 года и по настоящее время произошли значительные изменения. Численность сельских жителей за данный период сократилась на 3,416 тыс. человек. На начало 2025 год численность сельского населения в округе составила 12419 человек.

Важнейшим фактором, оказывающим воздействие на формирование предпочтения для проживания в сельской местности, является в том числе обеспеченность и благоустройство жилищного фонда.

В связи с тем, что номинальная начисленная среднемесячная заработная плата на 1 работника в сельском хозяйстве в 2024 г. составила 41760 руб., материальное положение преобладающей части сельского населения не позволяет использовать существующую систему ипотечного кредитования жилищного строительства.

Следует отметить, что в Доволенском муниципальном округе Новосибирской области на 01.01.2025 число граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в улучшении жилищных условий, составляло 2125 человек.

Общий объем жилищного фонда по Доволенскому муниципальному округу Новосибирской области в 2024 г. составил 392,99 тыс. кв. м, в том числе объем жилищного фонда в сельской местности – 392,99 тыс. кв. м, или 100 %.

Уровень благоустройства сельского жилищного фонда   ниже городского уровня, так в 2024 г. площадь жилищного фонда в сельской местности, оборудованная водопроводом, составляла 65 %, отоплением – 30 %, обеспеченность населения питьевой водой в 2024г. составила 55%, уровень централизованной газификации жилищного фонда в сельской местности в 2024 году составил 0 %.

Соответственно темпы роста показателей по благоустройству сельских домовладений являются недостаточными для полного развития инженерной инфраструктуры и создания комфортных условий проживания в сельской местности.

Одним из факторов, влияющих на наращивание социально-экономического потенциала сельских территорий Новосибирской области, является повышение престижности сельскохозяйственного труда и формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни.

Вопросы закрепления кадров на сельских территориях остаются самыми актуальными.

Вместе с тем для привлечения молодых специалистов в сельскохозяйственное производство немаловажное значение имеет повышения уровня и качества жизни на селе, в том числе в жилищной сфере. Низкий уровень качества жилищных условий способствует оттоку наиболее активной части сельского населения, особенно молодежи, в Новосибирск и пригород. В этой связи важным фактором является создание преференций для молодых специалистов и молодых семей в обеспечении благоустроенным жильем.

Для создания качественных и комфортных условий жизни на селе необходимо обеспечить доступность для сельского населения качественных образовательных, медицинских, культурных, бытовых услуг. Низкий уровень обеспеченности села объектами социально-инженерной инфраструктуры является одним из основных факторов, обуславливающих непривлекательность сельской местности и рост миграционных настроений, особенно среди сельской молодежи.

В 2025 году в сельской местности в Доволенском муниципальном округе Новосибирской области функционирует 18 общеобразовательных организаций, где обучалось 1509 учащихся, или 100 % от общего числа школьников. Дошкольных образовательных учреждений – 9, число воспитанников 498 человек. Учреждений Дополнительного образования – 2, число обучающихся 1891 человек.

Анализ состояния базовой инфраструктуры и имущественного комплекса системы образования в сельской местности Доволенского муниципального округа Новосибирской области указывает на необходимость реконструкции и строительства новых объектов системы образования в связи со значительным износом строительных конструкций, низкой мощностью общеобразовательных организаций, аварийным и предаварийным состоянием зданий.

Кроме того, значительное количество сел с небольшой численностью населения и низкой плотностью расселения в сельской местности диктует необходимость содержания широкой сети медицинских организаций, оказывающих преимущественно первичную медико-санитарную помощь, и обусловливает существенные сложности в обеспечении равнодоступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, а также в организации работы скорой медицинской помощи на селе.

В настоящее время сеть медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь сельскому населению, представлена 1 центральной районной больницей, 1 участковой больницей (на стадии перевода участковой больницы во врачебную амбулаторию), 2 врачебными амбулаториями, 16 фельдшерско-акушерскими пунктами.

Для значительной части сельских жителей фельдшерско-акушерские пункты (далее - ФАПы) являются самыми доступными подразделениями медицинских организаций. Поэтому первоочередная задача здравоохранения Новосибирской области - сохранение и развитие ФАПов. Тем не менее, доступность первичной медико-санитарной помощи, в том числе врачебной, для населения сел остается на более низком уровне, чем в городе.

Также на селе низкий уровень обеспеченности объектами культурно-досугового типа, спортивными сооружениями, библиотеками.

Расчет уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры показал, что в Доволенском муниципальном округе Новосибирской области, полностью обеспеченных библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями в соответствии с социальными нормативами и нормами обеспеченности населения организациями культуры населенных пунктов нет.

В 2025 году в культурно – досуговых учреждениях занимаются 2353 единицы населения. Так же на территории муниципального округа имеется Школа искусств, в которой обучается 2200 детей.

Инженерная инфраструктура зданий, техническое оснащение большинства муниципальных учреждений культуры не соответствуют современным требованиям предоставления услуг в сфере культуры.  Слабая материально-техническая база муниципальных учреждений культуры увеличивает разрыв между культурными потребностями населения области и возможностями их удовлетворения.

Таким образом, к числу основных проблем развития сельских территорий, на решение которых направлена реализация мероприятий муниципальной программы, можно выделить следующие:

низкий уровень обеспеченности жильем сельского населения;

низкий уровень обеспеченности общеобразовательными организациями и культурно-досугового типа учреждениями;

низкий уровень газификации домов (квартир), обеспеченности питьевой водой сельского населения;

низкий уровень благоустройства жилищного фонда;

низкий уровень материально-технического состояния фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий;

недостаточное кадровое обеспечение сельских территорий;

Учитывая сложившуюся ситуацию решение основных проблем удовлетворение жизненных потребностей проживающего на их территории населения невозможно без государственной поддержки.

В целях формирования комплексного подхода к устойчивому развитию сельских территорий разработана данная муниципальная программа.  В целом использование комплексного подхода будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности, созданию новых рабочих мест с учетом применения современных технологий в организации труда, повышению налогооблагаемой базы бюджета муниципального округа и обеспечению роста сельской экономики в целом.

Кроме того, для улучшения условий проживания населения в сельской местности поддержка оказывалась в рамках Государственной Программы Новосибирской области «Устойчивое развитие сельских территорий Новосибирской области на 2014-2017 и на период до 2020 года», в рамках которой выделялись субсидии на строительство (приобретение) жилья.

За период реализации данной программы ввод (приобретение) жилых домов в сельской местности составил 2009,8 кв. м, в том числе ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов – 1791,7 кв. м.

Реализация программных мероприятий способствовала ежегодному увеличению числа молодых семей, желающих стать ее участниками. По итогам реализации программы жилищные условия улучшили 30 семей, в том числе 25 молодых.

Несмотря на положительный эффект от реализации программы устойчивого развития сельских территорий, реализация программных мероприятий оказалась недостаточной для полного и эффективного использования экономического потенциала сельских территорий и повышения качества жизни сельского населения.

В этой связи необходимо продолжить выполнение мероприятий по повышению уровня и качества жизни на селе.

В результате реализации муниципальной программы планируется достичь:

- повышения уровня занятости сельского населения;

- улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях;

- повышения привлекательности сельского образа жизни.

Реализация программных мероприятий способствовала ежегодному увеличению числа молодых семей, желающих стать ее участниками. По итогам реализации программы жилищные условия улучшили 20 семей, в том числе 10 молодых.

Государственная политика Новосибирской области на территории Доволенского муниципального округа Новосибирской области реализуется в соответствии со следующими основными правовыми актами:

постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;

постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 № 151-р «Об утверждении Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года»;

Закон Новосибирской области от 01.07.2019 № 396-ОЗ «О государственной аграрной политике в Новосибирской области»;

постановление Правительства Новосибирской области от 19.03.2019 № 105-п «О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года»;

постановление Правительства Новосибирской области от 27.12.2016 № 450-п «Об утверждении прогноза социально-экономического развития Новосибирской области на 2016-2030 годы»;

распоряжение Губернатора Новосибирской области от 18.12.2009 № 313-р «Об утверждении Концепции повышения эффективности сельской экономики и создания условий для сохранения сельского образа жизни на территории Новосибирской области».

Приоритетом в сфере устойчивого развития сельских территорий является комплексное планирование развития сельских территорий в соответствии с документами территориального планирования и обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса, использование механизмов муниципально-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий муниципальной программы, включая средства населения и организаций.

К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:

ухудшение демографической ситуации - один из важных факторов, определяющих уровень развития сельских территорий в сфере трудовых ресурсов, социально-экономического развития и повышения уровня жизни сельского населения. Для снижения влияния данного риска необходимо создавать условия для стабилизации и роста численности населения, привлечения и закрепления молодежи на селе, формирования возможностей для ведения здорового образа жизни;

непривлекательность сельской местности из-за низкого уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры, что в значительной степени вызвано неудовлетворительным состояниям общеобразовательных организаций, учреждений культуры, сокращением сети фельдшерско-акушерских пунктов. Для обеспечения престижности проживания на селе необходимо улучшение условий жизнедеятельности через восстановление и развитие благоприятных современных инфраструктурных условий, а также повышение уровня социальной активности сельского населения, формирование в обществе понимания значимости и перспектив развития сельских территорий;

недостаточный уровень финансирования, обусловленный необходимостью прогнозирования и финансового планирования; зависимость реализации муниципальной программы от привлечения средств из федерального и областного бюджетов, внебюджетных источников в ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

кризисные явления в экономике, повышение инфляции, снижение темпов экономического роста и доходов населения.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться посредством:

использования мер государственной поддержки, планирования бюджетных расходов, привлечения внебюджетных источников финансирования, осуществления финансового контроля;

подготовки и представления в отдел внутреннего муниципального    контроля администрации Доволенского муниципального округа Новосибирской области ежегодного доклада о ходе и результатах реализации настоящей муниципальной программы, предложений о ее корректировке.

Под сельскими территориями в муниципальной программе понимаются сельские поселения, а также сельские населенные пункты, рабочие поселки, входящие в состав   городских поселений, численность населения которых не превышает 15 000 человек. Перечень сельских населенных пунктов и рабочих поселков, входящих в состав городских поселений, являющихся сельскими территориями, определен постановлением Правительства Новосибирской области.

III. Цели, задачи и целевые индикаторы программы

- Цель муниципальной программы на период до 2028 года:

- создание комфортных условий в сельской местности Доволенского муниципального округа Новосибирской области.

- Задачами муниципальной программы являются создание организационно-технических и финансово-экономических условий для увеличения темпов социально-экономического развития Доволенского муниципального округа, перехода к инновационному характеру развития современного облика сельских территорий.

- Задача 1 «Содействие в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем»;

- Для проверки эффективности и достижений цели и задачи 1 муниципальной программы будут применяться следующие целевые индикаторы:

- - объем жилья для граждан на ввод (приобретение) которого оказана муниципальная поддержка в рамках муниципальной программы в отчетном году;

        - - объем жилья предоставляемого по договору коммерческого найма гражданам, проживающим на сельских территориях в отчетном году;

  - - количество реализованных проектов по благоустройству площадок под компактную жилищную застройку;

  - Задача 2 «Создание условий для повышения обеспеченности сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными кадрами»

  - Для проверки эффективности и достижений цели и задачи 2 муниципальной программы будут применяться следующие целевые индикаторы:

  - - количество студентов, привлеченных для прохождения производственной практики.

  - Задача 3 «Формирование современного облика сельских территорий»

  - Для проверки эффективности и достижений цели и задачи 3 муниципальной программы будут применяться следующие целевые индикаторы:

  - - количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий;

  - - количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий.

- Для целевых индикаторов использовались статистические данные; основные показатели социально-экономического развития муниципальных образований Новосибирской области; основные показатели социально-экономического развития Доволенского муниципального округа Новосибирской области.

Цели, задачи и перечень основных целевых индикаторов приведены в приложении №1 к муниципальной программе.

IV. Мероприятия программы. Механизмы реализации программы и система управления реализацией программы

Основные мероприятия муниципальной программы представляют собой комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целевых показателей муниципальной программы, решение социально-экономических проблем развития сельских территорий на основе принципа комплексного планирования.

В рамках муниципальной программы планируется реализация следующих основных мероприятий:

Задача 1

мероприятие 1 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности».

- Для проверки эффективности и достижений цели и задачи 1 муниципальной программы будут применяться следующие целевые индикаторы:

- объем жилья для граждан на ввод (приобретение) которого оказана муниципальная поддержка в рамках муниципальной программы в отчетном году;

мероприятие 2 «Строительство (приобретение) жилья на сельских территориях, предоставляемого по договору найма жилого помещения гражданам, проживающим на сельских территориях.»

- Для проверки эффективности и достижений цели и задачи 1 муниципальной программы будут применяться следующие целевые индикаторы:

- объем жилья предоставляемого по договору коммерческого найма гражданам, проживающим на сельских территориях в отчетном году;

Мероприятие 3: "Реализация проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку".

Для проверки эффективности и достижений цели и задачи 1 муниципальной программы будут применяться следующие целевые индикаторы:

- количество реализованных проектов по благоустройству площадок под компактную жилищную застройку.

Задача 2

Мероприятие 1 «Создание условий для повышения обеспеченности сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными кадрами»

Для проверки эффективности и достижений цели и задачи 2 муниципальной программы будут применяться следующие целевые индикаторы:

- количество студентов, привлеченных для прохождения производственной практики.

Задача 3

Мероприятие 1 «Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий»

Для проверки эффективности и достижений цели и задачи 3 муниципальной программы будут применяться следующие целевые индикаторы:

- количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий;

Мероприятие 2 «Реализация проектов комплексного развития сельских территорий»

Для проверки эффективности и достижений цели и задачи 3 муниципальной программы будут применяться следующие целевые индикаторы:

- - количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий.

Перечень основных программных мероприятий приведен в приложении № 2 к Муниципальной программе.

Механизмы реализации программы:

Муниципальным заказчиком муниципальной программы является администрация Доволенского муниципального округа Новосибирской области.

Руководителем муниципальной программы является первый заместитель главы администрации Доволенского муниципального округа Новосибирской области.

Исполнителями основных мероприятий муниципальной программы являются:

Управление сельского хозяйства;

управление строительства, коммунального и дорожного хозяйства;

отдел социальной защиты населения;

отдел культуры,

отдел по делам молодёжи, физической культуре и спорту;

управление экономического развития администрации Доволенского муниципального округа Новосибирской области;

МКУ "Управление образования Доволенского округа Новосибирской области" (совместно с подведомственными учреждениями);

МКУК "Культурно-досуговый центр Доволенского округа Новосибирской области" (совместно с подведомственными учреждениями);

МКУ "Центр материально-технического и информационного обеспечения Доволенского округа";

организации агропромышленного комплекса независимо от организационно-правовой формы; крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство.

Муниципальный заказчик муниципальной программы выполняет следующие функции:

осуществляет взаимодействие с областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области в ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

организует реализацию и финансирование мероприятий муниципальной программы в рамках своих полномочий;

обеспечивает методическое сопровождение реализации муниципальной программы;

осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации мероприятий муниципальной программы;

готовит предложения о внесении изменений в муниципальную программу;

проводит по итогам года анализ эффективности выполнения мероприятий муниципальной программы и расходования финансовых средств на основе выполнения показателей и целевых индикаторов;

Исполнители при реализации муниципальной программы в пределах своих полномочий:

организуют реализацию и финансирование мероприятий муниципальной программы, исполнителями которых они являются;

готовят предложения об уточнении перечня программных мероприятий, представляют заявки на финансирование мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год, уточняют сроки исполнения по отдельным мероприятиям муниципальной программы и направляют соответствующую информацию до момента утверждения муниципальному заказчику муниципальной программы;

осуществляют мониторинг результатов реализации мероприятий муниципальной программы;

осуществляют контроль исполнения соответствующих мероприятий муниципальной программы, исполнителями которых они являются, в том числе за целевым и эффективным использованием бюджетных средств;

анализируют, корректируют ход выполнения муниципальной программы и вносят предложения по совершенствованию реализации муниципальной программы;

несут ответственность за своевременную и качественную реализацию закрепленных за ними мероприятий муниципальной программы, выполнение показателей результативности муниципальной программы;

представляют муниципальному заказчику отчеты об исполнении мероприятий муниципальной программы;

несут ответственность за нецелевое и нерациональное использование финансовых средств в соответствии с действующим законодательством.

Взаимодействие исполнителей (участников) муниципальной программы будет осуществляться в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Бюджетным кодексом Российской Федерации;

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством предоставления:

иных межбюджетных трансфертов бюджету Доволенского муниципального округа Новосибирской области за счет средств областного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, на реализацию мероприятий муниципальной программы по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности.

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством предоставления:

иных межбюджетных трансфертов бюджету Доволенского муниципального округа Новосибирской области за счет средств областного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, на реализацию мероприятий муниципальной программы по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности;

субсидий местным бюджету Доволенского муниципального округа Новосибирской области за счет средств областного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы по обеспечению потребности муниципальных образований в жилье, предоставляемом по договору найма жилого помещения;

субсидий местным бюджету Доволенского муниципального округа Новосибирской области за счет средств областного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы по реализации проектов, направленных на создание комфортных условий проживания в сельской местности.

V. Ресурсное обеспечение реализации

Финансирование муниципальной программы обеспечивается за счет средств  федерального, регионального бюджетов предусматривается в рамках  Государственной программы комплексное развитие сельских территорий, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Государственной программы Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 31.12.2019 № 525 «О государственной программе Новосибирской области «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области».

Финансирование мероприятий муниципальной программы из федерального бюджета предполагается на долевой основе при соблюдении Новосибирской областью условий софинансирования, предусмотренных федеральным законодательством.

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы за счет средств областного и федерального бюджетов на 2026 - 2028 гг. носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению на основании правовых актов Российской Федерации, устанавливающих распределение средств федерального бюджета для Новосибирской области.

Объемы средств областного бюджета и федерального бюджета, выделяемых на мероприятия муниципальной программы, рассчитаны в соответствии с целями и задачами развития сельских территорий Доволенского муниципального округа Новосибирской области на период до 2028 года.

Общий объем финансирования Муниципальной программы составляет 4549,53175 тыс. рублей.  Предполагаемые объёмы финансирования плана мероприятий по реализации Муниципальной программы представлены в Приложении № 2 к Муниципальной программе.

VI. Ожидаемые результаты реализации программы

Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать созданию условий для устойчивого развития сельских территорий и обеспечит достижение следующих положительных результатов:

Ввод (приобретение) жилья для граждан за период 2026 - 2028 годов составит 0,07 кв. м. (в рамках программы).

Ввод жилья, предоставляемого по договору коммерческого найма за период 2026-2028 года, составит 0,00 тыс. кв. м.

Обеспечение эффективной занятости населения и стимулирование притока квалифицированных кадров:

Привлечение студентов, обучающиеся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минсельхозу России, сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики ежегодно составит 0 человек.

Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий за период 2026-2028 гг.  составит 1 единиц.

Реализация проектов по комплексному обустройству сельских территорий за период 2026-2028 гг. составит 0 единиц.

Разработка проектной документации и проведение ее государственной экспертизы для реализации одного проекта комплексного развития сельских территорий.

Разработка проектов комплексного развития сельских территорий в Доволенском муниципальном округе Новосибирской области;

Достигнутые результаты позволят:

повысить активность граждан в решении общественно значимых проблем в сельских поселениях;

улучшить демографическую ситуацию в сельской местности и способствовать сохранению тенденций роста рождаемости и повышения продолжительности жизни сельского населения;

повысить закрепление молодых кадров на селе;

повысить общественную значимость развития сельских территорий в общенациональных интересах и привлекательность сельской местности для комфортного проживания и приложения труда.

В результате реализации муниципальной программы предусматривается создание благоприятных социально-экономических условий в Доволенском муниципальном округе Новосибирской области, развитие социальной и инженерной инфраструктуры, развитие местного самоуправления на селе и институтов гражданского общества, преодоление существенных социально-экономических различий между городом и селом.

Эффект от реализации муниципальной программы будет выражен в повышении привлекательности территорий для проживания и ведения бизнеса, формировании условий для роста личных доходов населения.

В результате интенсивного развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, использования инструментов повышения доступности улучшения жилищных условий произойдут коренные изменения в качестве жизни сельского населения, повышении престижности сельскохозяйственного труда и проживания в сельской местности.

Ежегодно оценку эффективности реализации муниципальной программы планируется проводить на основе системы целевых индикаторов, обеспечивающих мониторинг динамики изменений в развитии сельских территорий за отчетный период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Реализация мероприятий настоящей муниципальной программы будет способствовать созданию фундаментальной основы повышения престижности проживания в сельской местности.

VII. Система контроля за реализацией программы

Управление и контроль реализации Программы осуществляет – администрация Доволенского муниципального округа Новосибирской области.

Управление строительства, коммунального и дорожного хозяйства администрации Доволенского муниципального округа Новосибирской области ежегодно, в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, предоставляют в управление экономического развития отчетные данные за год, в электронном виде и на бумажных носителях:

- Отчет о ходе реализации муниципальной программы Доволенского муниципального округа, который должен содержать качественные и количественные результаты выполнения программы, анализ возникающих проблем и предложения по их устранению (Приложение № 5);

- Информацию о финансировании муниципальной программы по итогам отчетного года. (Приложение № 6).

Отчеты (информацию) о ходе реализации программы и нормативные правовые акты, касающиеся реализации программы, администрация Доволенского муниципального округа Новосибирской области в течение пяти рабочих дней со дня их подготовки и (или) после их утверждения размещает на официальном сайте администрации Доволенского округа в сети Интернет.

С целью осуществления контроля за ходом реализации Программы и своевременным принятием мер по повышению эффективности реализации и расходования средств на её реализацию, проводится оценка эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится администрацией Доволенского муниципального округа Новосибирской области ежегодно в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным на основании предоставленных данных управлением строительства, коммунального и дорожного хозяйства администрации Доволенского округа:

- пояснительной записки;

- оценки основных средств (Приложение №7);

- анализа объемов финансирования мероприятий программы (Приложение №8).

Для оценки эффективности реализации программ применяются целевые индикаторы, указанные в паспорте программы.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется на основании сопоставления фактических и планируемых значений целевых индикаторов. Оценка эффективности проводится ежегодно в течение всего срока реализации муниципальной программы в сроки, установленные для сдачи отчета о реализации муниципальной программы, посредством анализа целевых индикаторов.

Оценка эффективности муниципальной программы по годам определяется по следующей формуле:

Евп = Qф /Qmax  x  100%,  где:

Евп – уровень выполнения муниципальной программы, в процентах;

Qф -  количество фактически набранных баллов за выполнение индикаторов программы;

Qmax – максимальное количество баллов.

При достижении целевого значения по каждому индикатору муниципальной программы ему присваивается 1 балл, при недостижении баллы не присваиваются.

Максимальное количество баллов соответствует количеству индикаторов муниципальной программы.

Муниципальная программа считается выполненной (за отчетный период, за период реализации муниципальной программы), если эффективность реализации муниципальной программы составляет 80% и более.

В случае, если эффективность реализации муниципальной программы составляет от 60% до 80%, то муниципальная программа требует доработки и корректировки.

Менее 60% - реализацию муниципальной программы считать неэффективной.

По результатам рассмотрения предложений Глава Доволенского округа принимает решение о целесообразности дальнейшей реализации программы, необходимости внесения изменений или о досрочном прекращении реализации программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

«Комплексное развитие сельских территорий в

Доволенском муниципальном округе Новосибирской области»

Цели, задачи и целевые индикаторы

муниципальной программы Доволенского муниципального округа

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | … год | … год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | … | … | … |
| Цель муниципальной программы: Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности Доволенского муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Создание в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем | 1.Объем жилья для граждан на ввод (приобретение) которого оказана муниципальная поддержка в рамках муниципальной программы в отчетном году, всего. 2.Объем жилья, предоставляемого по договору коммерческого найма гражданам, проживающих на сельских территориях, в отчетном году. 3. Количество реализованных проектов по благоустройству площадок под компактную застройку. | Тыс.м.2 | 0,07 | 0,0 | 0,0 | … | … |  |
|  |  | Тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | … | … |  |
|  |  | Ед. | 0 | 0 | 0 | … | … |  |
| Задача 2: Создание условий для повышения обеспеченности сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными кадрами | 1.Количество студентов, привлеченных для прохождения производственной практики | Чел. | 0 | 0 | 0 | … | … |  |
| Задача 3: Формирование современного облика сельских территорий | 1.Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий 2.Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий | Ед. | 1 | 0 | 0 | … | … |  |
|  |  | Ед. | 0 | 0 | 0 | … | … |  |

<1>-приводятся значения целевого индикатора до начала реализации программы

Указываются прогнозные значения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

«Комплексное развитие сельских территорий в

Доволенском муниципальном округе Новосибирской области»

МЕРОПРИЯТИЯ

Муниципальной программы Доволенского муниципального округа

| Наименование мероприятия |  |  | Наименование показателя |  |  | Единица измерения | Значение показателя в том числе по годам |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | …год | … год | Итого |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | … | … | ... | .. | … |
| Цель Программы – создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности Доволенского муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача1. Содействие в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. |  |  | количество |  |  | семьи | 1 | 0 | 0 | … | … |  | Управление строительства, коммунального и дорожного хозяйства администрации Доволенского муниципального округа Новосибирской области | За 2026-2028 гг. обеспечить жильем не менее 1й молодой семьи |
|  |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  | Тыс. руб. | 1966,03175 | 2583,5 | 0,00 |  |  | 4549,53175 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет <*> |  |  | Тыс. руб. | 100,13175 | 0,00 | 0,00 |  |  | 100,13175 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет <*> |  |  | Тыс. руб. | 1865,90 | 2583,500 | 0,00 |  |  | 4449,4000 |  |  |
|  |  |  | местные <*> бюджеты |  |  | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Мероприятие 2 Строительство (приобретение) жилья, на сельских территориях, предоставляемого по договору найма жилого помещения гражданам, проживающим на сельских территориях |  |  | количество |  |  | семей | 0 | 0 | 0 | … | … | 0 | Управление строительства, коммунального и дорожного хозяйства администрации Доволенского муниципального округа Новосибирской области | На 2026 год Заявители отсутствуют |
|  |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет<*> |  |  | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет <*> |  |  | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | местные <*> бюджеты |  |  | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3 Реализация проектов по благоустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку |  |  | количество |  |  | Шт. | 0 | 0 | 0 | … | … | 0 | Управление экономического развития администрации Доволенского муниципального округа Новосибирской области | На 2026 год отсутствуют площадки под компактную застройку |
|  |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет <*> |  |  | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет <*> |  |  | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | местные <*> бюджеты |  |  | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 1, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 1966,013175 | 2583,500 | 0,00 | … | … | 4549,53175 | х | х |
| федеральный бюджет <*> |  |  |  |  |  |  | 100,13175 | 0,000 | 0,00 | … | … | 100,13175 | х | х |
| областной бюджет <*> |  |  |  |  |  |  | 1865,9000 | 2583,500 | 0,00 | … | … | 4449,4000 | х | х |
| местные бюджеты <*> |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … | … | 0,000 | х | х |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … | … | 0,00 | х | х |
| Задача2. Создание условий для повышения обеспеченности сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными кадра. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 Подготовка квалифицированных кадров для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность на сельских территориях |  | количество |  |  | количество |  | 0 | 0 | 0 | … | … |  | Управление сельского хозяйства администрации Доволенского муниципального округа Новосибирской области | На 2026г. студенты не привлечены |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  | Тыс. руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет <*> |  |  | Тыс. руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет <*> |  |  | Тыс. руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | местные бюджеты <*> |  |  | Тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники <*> |  |  | Тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 2, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … | … | 0,00 | х | х |
| федеральный бюджет <*> |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,000 | 0,00 | … | … | 0,00 | х | х |
| областной бюджет <*> |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … | … | 0,00 | х | х |
| местные бюджеты <*> |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … | … | 0,00 | х | х |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … | … | 0,00 | х | х |
| Задача 3. Формирование современного облика сельских территорий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | количество |  |  | Реализованных проектов |  |  | 0 | 0 | 0 | … | … | 0 | Управление строительства, коммунального и дорожного хозяйства администрации Доволенского муниципального округа Новосибирской области | На 2026 год подан один проект |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  | Тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> |  |  | Тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | областной бюджет <*> |  |  | Тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | местные <*> бюджеты |  |  | Тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  | Тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Мероприятие 1 Реализация проектов комплексного развития сельских территорий | количество |  |  | Реализованных проектов |  |  | 0 | 0 | 0 | … | … | 0 | Управление строительства, коммунального и дорожного хозяйства администрации Доволенского муниципального округа Новосибирской области | На 2026 год нет поданных проектов |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  | Тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> |  |  | Тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | областной бюджет <*> |  |  | Тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | местные <*> бюджеты |  |  | Тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  | Тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 3, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … | … | 0,00 | х | х |
| федеральный бюджет <*> |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,000 | 0,00 | … | … | 0,00 | х | х |
| областной бюджет <*> |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … | … | 0,00 | х | х |
| местные бюджеты <*> |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … | … | 0,00 | х | х |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … | … | 0,00 | х | х |
| Итого затрат по программе, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 1966,013175 | 2583,500 | 0,00 | … | … | 4549,53175 |  |  |
| федеральный бюджет <*> |  |  |  |  |  |  | 100,13175 | 0,000 | 0,00 | … | … | 100,13175 | х | х |
| областной бюджет <*> |  |  |  |  |  |  | 1865,9000 | 2583,500 | 0,00 | … | … | 4449,4000 | х | х |
| местные бюджеты <*> |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … | … | 0,000 | х | х |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … | … | 0,00 | х | х |

<*> указываются прогнозные объемы

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Комплексное развитие сельских территорий в

Доволенском муниципальном округе Новосибирской области»

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ

муниципальной программы Доволенского муниципального округа

(тыс. рублей)

| Источники и направления расходов в разрезе заказчиков программы | Финансовые затраты, тыс. руб. (в ценах 20_г.) |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам реализации программы |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | … |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | … |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе за счет: | 4549,53175 | 1966,03175 | 2583,50 | 0,00 | … |  |
| средств федерального бюджета<*> | 100,13175 | 100,13175 | 0,000 | 0,000 | … |  |
| средств областного бюджета <*> | 4449,4000 | 1865,9000 | 2583,500 | 0,000 | … |  |
| средств местного бюджета <*> | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | … |  |
| средства внебюджетных финансовых средств | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | … |  |

--------------------------------

<*> Указываются прогнозные объемы