АДМИНИСТРАЦИЯ ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.11.2024 № 789 -па

О внесении изменений в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Доволенского района Новосибирской области на 2023 - 2028 годы на период до 2033 года.

В целях приведения постановления администрации Доволенского района Новосибирской области в соответствие с решением сессии Совета депутатов Доволенского района Новосибирской области от 22.08.2024 № 311 «О бюджете Доволенского района Новосибирской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»:

действующим законодательством Российской Федерации, администрация Доволенского района Новосибирской области постановляет:

1. Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Доволенского района Новосибирской области на 2023 - 2028 годы на период до 2033 года изложить в следующей редакции:

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Доволенского района Новосибирской области на 2023 - 2028 годы на период до 2033 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |
| Заказчик программы | Администрация Доволенского района Новосибирской области |
| Разработчик программы | Отдел строительства, архитектуры, коммунального и дорожного хозяйства администрации Доволенского района Новосибирской области |
| Исполнитель программы | Отдел строительства, архитектуры, коммунального и дорожного хозяйства администрации Доволенского района Новосибирской области |
| Цели программы | Обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов; Создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Доволенского района |
| Задачи программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг; Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности |
| Целевые показатели программы | Объем поднятой воды увеличить на 200,0 тыс. м3 до конца периода реализации программы; Объем реализации тепловой энергии увеличить на 12,0 тыс. Гкал м3 до конца периода реализации программы; Сокращение количества аварий в системе теплоснабжения до 2-х до конца периода реализации программы; Сокращение количества аварий в системе водоснабжения до 10 до конца периода реализации программы; Протяженность модернизируемых тепловых сетей в год ежегодно по 8 км до конца периода реализации программы; Сокращение потерь в тепловых сетях с 15,5 тыс. Гкал/год до 7 тыс. Гкал/год; Сокращение потерь в водопроводных сетях с 40,0 тыс. м3 до 10,0 тыс. м3; Удельный расход электроэнергии на производство тепловой энергии 35,0 кВт/Гкал; Удельный расход электроэнергии на подъем 1 м3 воды 0,93 кВт/м3 |
| Сроки и этапы реализации программы | 1 этап 2023-2028 годы 2 этап 2029-2033 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы (тыс.руб.): 1 этап 2023-2028 годы 2023г. – 46 046,20645 в том числе ОБ – 45 411,25156 МБ – 634,95489 2024г. – 88 205,60000 в том числе ОБ – 83 054,36719 МБ – 5 151,23281 2025г. – 12 017,106 в том числе ОБ – 11 872,90 МБ – 144,206 2026г. – 12 017,106 в том числе ОБ – 11 872,90 МБ – 144,206 2027г.- 14891,070 в том числе ОБ – 14683,49 МБ – 207,58 2028г. – 78140,540 в том числе ОБ – 77046,57 МБ – 1093,97 1 этап 2029-2033 годы 2029-2033г. – 37499,980 в том числе ОБ – 36976,86 МБ – 523,12 |

2. Раздел 6 Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Доволенского района Новосибирской области на 2023 - 2028 годы на период до 2033 года изложить в следующей редакции:

«Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Основные мероприятия программы направлены на привлечение бюджетных инвестиций в обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Доволенского района, а также на внедрение механизмов, обеспечивающих осуществление планируемого строительства новых, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры.

Основными источниками инвестирования Программы являются средства областного бюджета и средства бюджета муниципального образования Доволенского района, средства предприятий. Средства предприятия будут состоять из амортизационных отчислений.

Общий объем финансирования Программы составляет 285 535,92657 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета – 281 148,33668 тыс. рублей;

- средства бюджетов муниципальных образований – 4 387,58989 тыс. рублей;

- средства предприятия – 0,00 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение Программы

по периодам реализации мероприятий

| № | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Инвестиции на реализацию программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 |
| 1 | Мероприятия по развитию систем теплоснабжения | средства ОБ | 10872,89420 | 14834,11719 | 10872,89420 | 1531,63 | 888,30 | 490,15 | 2145,46 |
|  |  | средства МБ | 154,38188 | 551,45035 | 154,38186 | 20,37 | 11,70 | 6,85 | 28,54 |
|  |  | средства предприятий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Мероприятия по развитию систем водоснабжения | средства ОБ | 34538,35736 | 68220,25000 | 0,00 | 34408,84 | 13795,19 | 76556,53 | 34831,40 |
|  |  | средства МБ | 480,57301 | 4599,78246 |  | 487,74 | 195,88 | 1087,01 | 494,58 |
|  |  | средства предприятий |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Мероприятия по развитию систем водоотведения | средства ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства предприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятия по обращению отходов производства и потребления | средства ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства МБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | средства ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства предприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ИТОГО | сумма затрат, в том числе: | 46046,20645 | 88205,60000 | 11027,27606 | 36448,58 | 14891,07 | 78140,54 | 37499,98 |
|  |  | средства ОБ | 45411,25156 | 83054,36719 | 10872,8942 | 35940,47 | 14683,49 | 77046,68 | 36976,86 |
|  |  | средства МБ | 634,95489 | 5151,23281 | 154,38186 | 508,11 | 207,58 | 1093,86 | 523,12 |

3. Раздел 3 Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей изложить в следующей редакции:

«С целью повышения надежности и устойчивости обеспечения потребителей коммунальными услугами требуемого уровня качества, снижения их себестоимости, сокращения потерь и затрат энергии, а также повышения экономической эффективности работы систем коммунальной инфраструктуры предлагается реализовать нижеперечисленные мероприятия по их модернизации и развитию.

При выборе основных направлений инвестирования в реконструкцию и развитие коммунальных систем учитывалось техническое состояние оборудования коммунальной инфраструктуры, существующие подключенные нагрузки и объемы потребления услуг, а также оценки перспектив структурного развития сферы ЖКХ.

Мероприятия по развитию систем теплоснабжения, направленные на обеспечение надежности и качества коммунальной услуги, улучшение экологической ситуации

| N п/п |  | Мероприятие Программы |  | Показатель |  | Единица измерения |  | Период реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029-2033 |  |  |
| 1. Баклушевский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Модернизация системы теплоснабжения котельной с. Баклуши с заменой дымососа дн-8-1500 (левый) |  | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. |  | 240,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб. |  | 236,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб. |  | 3,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Модернизация системы теплоснабжения замена теплотрассы с. Баклуши 240м-д.у-76 |  | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. |  | 192,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб. |  | 189,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб. |  | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Модернизация системы теплоснабжения замена теплотрассы с. Баклуши 300м-д.у-76 |  | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 240,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 236,88 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 3,12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Волчанский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Модернизация системы теплоснабжения котельной с. Волчанка с заменой котла ZOTA (Robot)-500-2 |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. |  | 1146,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб. |  | 1129,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб. |  | 16,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Доволенский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | МУП Теплосеть №1 Замена участка теплотрассы 100м-д.у-100 ППУ |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. |  | 500,00 |  | 12017,10600 |  | 11027,27606 | 500,00 |  |  |  | 500,00 |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб. |  | 493,50 |  | 11872,90000 |  | 10872,89420 | 493,50 |  |  |  | 493,50 |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб. |  | 6,50 |  | 144,20600 |  | 154,38186 | 6,50 |  |  |  | 6,50 |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | МУП Теплосеть №1 Замена участка теплотрассы 200м-д.у-150 |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. |  | 350,00 |  |  |  |  |  | 350,00 |  |  | 350,00 |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб. |  | 345,45 |  |  |  |  |  | 345,45 |  |  | 345,45 |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб. |  | 4,55 |  |  |  |  |  | 4,55 |  |  | 4,55 |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | МУП Теплосеть №1 Замена участка теплотрассы 200м-д.у-60 |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. |  | 120,00 |  |  |  |  | 120,00 |  | 120,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб. |  | 118,44 |  |  |  |  | 118,44 |  | 118,44 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб. |  | 1,56 |  |  |  |  | 1,56 |  | 1,56 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | МУП Теплосеть №1 Замена участка теплотрассы 100м-д.у-250 |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. |  | 500,00 |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  | 500,00 |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб. |  | 493,50 |  |  |  |  | 493,50 |  |  |  | 493,50 |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб. |  | 6,50 |  |  |  |  | 6,50 |  |  |  | 6,50 |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | МУП Теплосеть №1 Замена дымовая трубы д.у 600-24м |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. |  | 550,00 |  |  |  |  |  | 550,00 |  |  | 550,00 |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб. |  | 542,85 |  |  |  |  |  | 542,85 |  |  | 542,85 |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб. |  | 7,15 |  |  |  |  |  | 7,15 |  |  | 7,15 |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | МУП Теплосеть №1 приобретение сетевого насоса 30кВТ, 2шт |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. |  | 385,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб. |  | 380,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб. |  | 5,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Модернизация системы теплоснабжения котельной № 4 и № 5 с.Довольное |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. |  |  |  | 3068,46154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  | 2961,21719 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  | 107,24435 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | МУП Теплосеть №1 Замена участка теплотрассы 500 м-д.у-60 |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Индерский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Модернизация системы теплоснабжения котельной с. Индерь, частотный преобразователь м113т4в – 1шт |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. |  | 54,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб. |  | 53,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб. |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Модернизация системы теплоснабжения котельной с. Индерь, частотный преобразователь м153т4в – 1шт |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. |  | 49,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб. |  | 48,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб. |  | 0,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Ильинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Модернизация системы теплоснабжения котельной с. Ильинка, замена циркуляционного насоса к-150-125-250 |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. |  | 110,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб. |  | 108,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб. |  | 1,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Модернизация системы теплоснабжения котельной с. Ильинка, частотный преобразователь Е-4-840017,5 А-2шт |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. |  | 140,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб. |  | 138,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб. |  | 1,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Модернизация системы теплоснабжения котельной с. Ильинка с заменой котла ZOTA (Robot)-750-3 |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. |  | 1663,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб. |  | 1639,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб. |  | 23,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Модернизация системы теплоснабжения котельной с. Ильинка, блочно-модульная котельная |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Комарьевский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Модернизация системы теплоснабжения котельной с. Комарье, замена участка теплотрассы 100м-д. у-57 |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. |  | 72,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,00 |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб. |  | 70,99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,99 |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб. |  | 1,01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,01 |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Красногривенский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Модернизация системы теплоснабжения котельной п. Красная Грива, замена участка теплотрассы 150м-д. у-76 |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. |  | 120,00 |  |  |  |  | 120,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб. |  | 118,32 |  |  |  |  | 118,32 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб. |  | 1,68 |  |  |  |  | 1,68 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Модернизация системы теплоснабжения котельной п. Красная Грива, замена участка теплотрассы 150м-д. у-89 |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. |  | 143,00 |  |  |  |  |  |  | 143,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб. |  | 140,99 |  |  |  |  |  |  | 140,99 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб. |  | 2,01 |  |  |  |  |  |  | 2,01 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Модернизация системы теплоснабжения котельной п. Красная Грива, замена участка теплотрассы 12м-д. у-133 |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. |  | 14,00 |  |  |  |  |  |  | 14,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб. |  | 13,8 |  |  |  |  |  |  | 13,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб. |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.Согорнский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Модернизация системы теплоснабжения котельной с. Согорное, замена участка теплотрассы 180м-д. у-57 | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. |  | 106,70549 |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,00 |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб. |  | 105,21161 |  |  |  |  |  |  |  |  | 128,18 |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб. |  | 1,49388 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,82 |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Модернизация системы теплоснабжения котельной с. Согорное с заменой котла ZOTA (Robot)-750-3 | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. |  | 1663,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб. |  | 1639,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб. |  | 23,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Травнинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Модернизация системы теплоснабжения котельной с. Травное с заменой котла ZOTA (Robot)-500-2 | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. |  | 1146,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | тыс. руб. |  | 1129,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | тыс. руб. |  | 16,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Утянский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Модернизация системы теплоснабжения котельной с. Утянка, замена участка теплотрассы 100м-д. у-57 | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. |  | 72,00 |  |  |  |  |  | 72,00 |  |  |  |  | 72,00 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | тыс. руб. |  | 70,99 |  |  |  |  |  | 70,99 |  |  |  |  | 70,99 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | тыс. руб. |  | 1,01 |  |  |  |  |  | 1,01 |  |  |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  |  | средства предприятия | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | Модернизация системы теплоснабжения котельной с. Утянка, замена участка теплотрассы 200м-д. у-100 | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. |  | 220,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | тыс. руб. |  | 216,92 |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,92 |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | тыс. руб. |  | 3,08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11. Ярковский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Модернизация системы теплоснабжения котельной с. Ярки с заменой котла ZOTA (Robot)-750-3 | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. |  | 1470,920500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | тыс. руб. |  | 1448,17259 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | тыс. руб. |  | 22,74800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. |  | 11027,27608 |  | 15385,56754 |  | 11027,27606 |  | 1552,00 | 900,00 |  | 497,00 |  | 2174,00 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | тыс. руб. |  | 10872,89420 |  | 14834,11719 |  | 10872,89420 |  | 1531,63 | 888,30 |  | 490,15 |  | 2145,46 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | тыс. руб. |  | 154,38188 |  | 551,45035 |  | 154,38186 |  | 20,37 | 11,70 |  | 6,85 |  | 28,54 |  |
|  |  |  |  | средства предприятия | тыс. руб. |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Мероприятия по развитию систем водоснабжения, направленные на обеспечение надежности и качества коммунальной услуги, улучшение экологической ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п |  | Мероприятие Программы |  | Показатель |  | Единица измерения |  | Период реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029-2033 |  |  |
| Доволенский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Строительство водозаборной скважины и станции водоочистки в с.Довольное Доволенского района Новосибирской области | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. |  | 24955,417 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17662,99 |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб. |  | 24615,776 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17415,70 |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб. |  | 339,641 |  |  |  |  |  |  |  |  | 247,29 |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия |  | тыс. руб. |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Строительство водозаборной скважины и станции водоочистки в с. Индерь Доволенского района Новосибирской области | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. |  |  |  | 17452,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  | 17209,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  | 243,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Строительство водозаборной скважины в с. Комарье Доволенского района Новосибирской области | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. |  | 10063,513 |  |  |  |  |  | 13991,07 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб. |  | 9922,624 |  |  |  |  |  | 13795,19 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб. |  | 140,889 |  |  |  |  |  | 195,88 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Строительство водозаборной скважины и станции водоподготовки в с. Утянка Доволенского района Новосибирской области | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. |  |  |  | 17050,70 |  |  |  |  |  |  | 17662,99 |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  | 16812,94 |  |  |  |  |  |  | 17415,70 |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  | 237,76 |  |  |  |  |  |  | 247,29 |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Водопроводные сети в с.Довольное Доволенского района Новосибирской области | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. |  |  |  | 2898,59188 |  |  |  |  | 77643,54 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 76556,53 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  | 2898,59188 |  |  |  |  | 1087,01 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Реконструкция водопроводных сетей с.Согорное | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. |  |  |  | 18382,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  | 18194,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  | 187,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Реконструкция водопроводных сетей с.Травное | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. |  |  |  | 12811,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  | 12658,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  | 153,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Проектирование водозаборной скважины и станции водоподготовки в п.Кр.Грива | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб |  |  |  | 1233,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб |  |  |  | 1218,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб |  |  |  | 14,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия |  | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Проектирование водозаборной скважины и станции водоочистки по ул. Пионерская в с.Довольное, | Сумма затрат в том числе: |  | тыс. руб |  |  |  | 1333,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб |  |  |  | 1218,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб |  |  |  | 114,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия |  | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Проектирование водозаборной скважины и станции водоочистки с. Волчанка | Сумма затрат в том числе: |  | тыс. руб |  |  |  | 1020,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб |  |  |  | 908,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб |  |  |  | 111,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства предприятия |  | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Строительство водозаборной скважины и станции водоочистки в с.Ярки | Сумма затрат в том числе: |  | тыс. руб |  |  |  | 637,84058 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб |  |  |  | 637,84058 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства предприятия |  | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО: | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. |  | 35018,93 |  | 72820,03246 |  | 0,00 | 34896,58 | 13991,07 | 77643,54 |  | 35325,98 |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб. |  | 34538,40 |  | 68220,25000 |  | 0,00 | 34408,84 | 13795,19 | 76556,53 |  | 34831,40 |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб. |  | 480,53 |  | 4599,78246 |  | 0,00 | 487,74 | 195,88 | 1087,01 |  | 494,58 |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия |  | тыс. руб. |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Доволенского района Новосибирской области в сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального   опубликования.

Глава Доволенского района

Новосибирской области                                                                     Б.В. Луцкий

Мишкин А.В.

20 325